MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

THỜI KHÓA BIỀU đang học: Thứ 7, Tiết 1-5

NHÓM thực hiện: Nhóm 03

Số lượng thành viên nhóm: 3 thành viên.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

| STT | MSSV | Họ Và Tên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001240264 | Lê Thanh Luân | Nhóm trưởng |
| 2 | 2001240287 | Trần Hạo Nam | Thành viên |
| 3 | 2001240311 | Trần Hoàng Bảo Nguyên | Thành viên |

Đề tài số: 3

TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ THU CHI CÁ NHÂN

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 tuần

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM

| STT (1) | Người thực hiện (2) | Nội dung công việc (3) | Thời gian hoàn thành (5) | Đánh giá (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả | - Bàn bạc nội dung, ý tưởng, quy trình làm đồ án | Tuần 1 (đến 21/08/2026) |  |
| 2 | Luân, Nam | - Thiết kế CSDL | Tuần 1 (đến 21/08/2026) |  |
| 3 | Nam | Vẽ ERD, Use case diagram, Deloyment diagram | Tuần 1 (đến 21/08/2026) |  |
| 4 | Luân | Khởi tạo project Spring Boot - /backend, cấu hình kết nối CSDL… | Tuần 2 (đến 28/08/2026) |  |
| 5 | Nguyên | Khởi tạo project Flutter - /frontend, vẽ Wireframe, URD các màn hình chính | Tuần 2 (đến 28/08/2026) |  |
| 6 | Luân | BE: Auth API (Spring Security + JWT), CRUD Category API, viết báo cáo | Tuần 2 (đến 28/08/2026) |  |
| 7 | Nguyên | FE: Màn hình Sign in/Log in, màn hình danh sách danh mục, viết báo cáo | Tuần 3 (đến 04/09/2026) |  |
| 8 | Nam | Tham gia hỗ trợ, kiểm thử code BE/FE, vẽ Sequence diagram Auth, chỉnh sửa báo cáo | Tuần 3 (đến 04/09/2026) |  |
| 9 | Luân | BE: CRUD Wallet API, CRUD Transaction API, viết báo cáo | Tuần 3 (đến 04/09/2026) |  |
| 10 | Nguyên | FE: Màn hình Wallet, màn hình Transaction, viết báo cáo | Tuần 4 (đến 11/09/2026) |  |
| 11 | Nam | Tham gia hỗ trợ, kiểm thử code BE/FE, vẽ Class diagram, chỉnh sửa báo cáo | Tuần 4 (đến 11/09/2026) |  |
| 12 | Nam | Thiết kế và lập trình cơ chế Sync, xử lý Last-Write-Wins, lưu SQLite local và Queue, viết báo cáo | Tuần 4 (đến 11/09/2026) |  |
| 13 | Luân | Hỗ trợ lập trình cơ chế Sync, hoàn thiện API phía BE, kiểm tra conflict | Tuần 4 (đến 11/09/2026) |  |
| 14 | Nguyên | Frontend: màn hình Dashboard, màn hình Saving Goal, màn hình Transfer; viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 5 (đến 02/10/2026) |  |
| 15 | Nam | Tham gia code logic tính toán Dashboard (công thức số dư khả dụng, tiến độ mục tiêu); vẽ Sequence diagram Dashboard/Transfer; tổng hợp báo cáo tuần | Tuần 5 (đến 02/10/2026) |  |
| 16 | Nam | Kiểm thử toàn diện cơ chế Sync (checkpoint đánh giá), xử lý các lỗi/conflict phát sinh; vẽ Class diagram (Goal, Transfer); tổng hợp báo cáo tình trạng Sync | Tuần 6 (đến 09/10/2026) |  |
| 17 | Luân | Hỗ trợ fix lỗi Backend phát sinh trong quá trình kiểm thử Sync; viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 6 (đến 09/10/2026) |  |
| 18 | Nguyên | Frontend: Biểu đồ tròn (`fl_chart`) hiển thị tỉ lệ chi tiêu theo danh mục; viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 6 (đến 09/10/2026) |  |
| 19 | Luân | Backend: logic Saving Streak (kiểm tra ngân sách/mục tiêu hàng ngày, cập nhật chuỗi ngày); viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 7 (đến 23/10/2026) |  |
| 20 | Nguyên | Frontend: giao diện hiển thị Saving Streak; viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 7 (đến 23/10/2026) |  |
| 21 | Nam | Tham gia code phần logic phức tạp nhất của Streak (tiêu chí đánh giá "ngày đạt"); vẽ Sequence diagram Streak; tổng hợp báo cáo tuần | Tuần 7 (đến 23/10/2026) |  |
| 22 | Luân | Backend: logic Pet (tính điểm kinh nghiệm, cấp độ, đổi trạng thái hình dạng); viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 8 (đến 30/10/2026) |  |
| 23 | Nguyên | Frontend: giao diện Pet (bản rút gọn, đổi ảnh tĩnh theo trạng thái), chuẩn bị asset hình ảnh; viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 8 (đến 30/10/2026) |  |
| 24 | Nam | Vẽ Class diagram (Pet, Saving Streak); tổng hợp báo cáo tuần | Tuần 8 (đến 30/10/2026) |  |
| 25 | Nam | Thiết kế và code logic tổng hợp dữ liệu chi tiêu tháng, gọi AI API, lưu `ai_suggestions` (phần phức tạp nhất, Nam đảm nhận chính) | Tuần 9 (đến 06/11/2026) |  |
| 26 | Luân | Hỗ trợ Nam hoàn thiện API Backend gọi AI; viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 9 (đến 06/11/2026) |  |
| 27 | Nguyên | Frontend: giao diện hiển thị gợi ý từ AI; viết báo cáo nhỏ phần đã làm | Tuần 9 (đến 06/11/2026) |  |
| 28 | Nam | Vẽ Sequence diagram luồng gọi AI; xử lý buffer bù các phần bị trễ tiến độ; bắt đầu tổng hợp báo cáo hoàn chỉnh | Tuần 9 (đến 06/11/2026) |  |
| 29 | Luân | Kiểm thử toàn diện Backend/API, sửa lỗi; viết báo cáo nhỏ tổng kết phần Backend đã làm | Tuần 10 (đến 20/11/2026) |  |
| 30 | Nguyên | Kiểm thử toàn diện Frontend/UI-UX, sửa lỗi; viết báo cáo nhỏ tổng kết phần Frontend đã làm; chuẩn bị slide/kịch bản demo | Tuần 10 (đến 20/11/2026) |  |
| 31 | Nam | Tổng hợp toàn bộ báo cáo nhỏ của Luân, Nguyên cùng phần viết của mình thành báo cáo hoàn chỉnh; rà soát lại toàn bộ sơ đồ | Tuần 10 (đến 20/11/2026) |  |

(7): Nội dung được cập nhật khi đính kèm vào Tập báo cáo nộp.

Nhóm trưởng

Ký, Ghi rõ họ tên